DAFTAR ISI

| DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR (Optional jika ada) DAFTAR TABEL (Optional jika ada) DAFTAR LAMPIRAN |  | i ii iii iv |
| --- | --- | --- |
| BAB 1. PENDAHULUAN - Latar Belakang - Tujuan - Prediksi Manfaat 1.4 Luaran |  | 1 X X X X |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sesuaikan dengan masing-masing topik 2.2 Sesuaikan dengan masing-masing topik |  | X X X |
| BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN 3.1 Deskripsi Produk/Alat/Sistem 3.2 Alur dan Tahapan Pelaksanaan 3.3 Perancangan Produk/Alat/Sistem 3.4 Pengujian |  | X X X X X |
| BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN |  | X |
|  | 4.1 Anggaran Biaya 4.2 Jadwal Kegiatan | X X |
| DAFTAR PUSTAKA |  | 10 |
| LAMPIRAN Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pengusul Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal Lampiran 7. dst. Sesuaikan dengan masing-masing topik (Opsional tergantung penjabaran lebih detail semisal penjelasan lebih detail dari konsep di BAB 1 s/d 4 dll) |  | X X X X X X X X |

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konten video telah menjadi salah satu bentuk media yang paling banyak dikonsumsi di internet. Laporan Digital 2024 mencatat bahwa mayoritas pengguna internet di dunia menonton video daring setiap minggunya, sementara platform video pendek seperti YouTube, TikTok, dan Instagram Reels terus tumbuh pesat. Tren ini mendorong meningkatnya kebutuhan produksi video, tidak hanya bagi kreator konten profesional, tetapi juga bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tenaga pendidik, serta institusi yang memanfaatkan video sebagai sarana komunikasi dan pemasaran.

Akan tetapi, proses penyuntingan video masih tergolong kompleks dan menyita banyak waktu. Pembuatan teks atau takarir (caption/subtitle) secara manual sangat melelahkan karena penyunting harus menyimak audio dan mengetik ulang setiap kalimat beserta penanda waktunya. Penyesuaian bingkai (reframing) video dari format horizontal ke vertikal untuk media sosial menuntut pelacakan objek secara manual frame demi frame, sementara penghapusan latar belakang umumnya membutuhkan layar hijau (green screen) atau perangkat lunak khusus. Perangkat lunak profesional seperti Adobe Premiere Pro dan Final Cut Pro pun berlisensi mahal serta memiliki kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna awam.

Di sisi lain, sebagian besar layanan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk transkripsi maupun penerjemahan saat ini bersifat berbasis awan (cloud). Hal ini menimbulkan ketergantungan terhadap koneksi internet, biaya langganan yang berkelanjutan, serta risiko privasi karena berkas video harus diunggah ke server pihak ketiga. Kondisi tersebut menyulitkan kreator pemula dan UMKM di Indonesia untuk mengakses teknologi penyuntingan video cerdas secara terjangkau dan aman.

Selain efisiensi, aspek aksesibilitas juga menjadi perhatian penting. Takarir sangat dibutuhkan oleh penyandang tunarungu serta membantu menjangkau audiens lintas bahasa. Namun, ketersediaan konten yang beraksesibilitas baik masih minim karena proses pembuatannya yang manual dan memakan waktu.

Berangkat dari permasalahan tersebut, tim mengembangkan MonoClip, yaitu aplikasi penyunting video berbasis desktop yang mengintegrasikan beragam fitur kecerdasan buatan dalam satu wadah. MonoClip dirancang untuk menyediakan transkripsi otomatis (automatic speech recognition) menggunakan model Whisper, penerjemahan takarir multibahasa menggunakan model neural OPUS-MT/MarianMT, pelacakan objek otomatis dengan fitur auto-zoom dan reframing menggunakan algoritme CSRT pada OpenCV, penghapusan latar belakang berbasis model U²-Net, fitur smart cut, serta perangkat penyuntingan lini masa (timeline) yang lengkap seperti pemotongan (trim), pengubahan ukuran (resize), penggabungan (merge), dan kontrol audio per-klip (volume, bisukan, serta efek fade). Aplikasi ini dibangun dengan arsitektur tiga lapis, yaitu antarmuka desktop berbasis Tauri 2, React 19, dan TypeScript; lapisan pemrosesan video berbasis Rust yang memanggil FFmpeg; serta lapisan layanan AI berbasis Python (FastAPI). Sebagian pemrosesan AI dijalankan secara lokal sehingga lebih hemat biaya sekaligus menjaga privasi pengguna.

Keterbaruan MonoClip terletak pada pengintegrasian beragam fitur kecerdasan buatan tersebut ke dalam satu aplikasi desktop yang ringan, mudah digunakan, dan dapat diakses secara cuma-cuma. Dengan demikian, MonoClip diharapkan menjadi alternatif solusi penyuntingan video cerdas yang menjawab keterbatasan biaya, privasi, dan kompleksitas pada produk-produk yang telah ada.

1.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sebuah aplikasi penyunting video berbasis desktop yang fungsional dan mudah digunakan.

2. Mengintegrasikan fitur transkripsi otomatis (speech-to-text) beserta penyaringan kata kasar untuk menghasilkan takarir secara cepat.

3. Menyediakan fitur penerjemahan takarir multibahasa secara otomatis.

4. Mengimplementasikan fitur pelacakan objek otomatis dengan kemampuan auto-zoom dan penyesuaian bingkai (reframing).

5. Menyediakan fitur penghapusan latar belakang dan smart cut berbasis kecerdasan buatan.

6. Menguji akurasi dan kinerja aplikasi melalui pengukuran metrik teknis dan uji kebergunaan (usability) kepada calon pengguna.

1.3 Prediksi Manfaat

Program ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi kreator konten dan UMKM, MonoClip menghemat waktu dan biaya produksi video sehingga meningkatkan produktivitas.

2. Bagi aspek aksesibilitas, takarir otomatis dan terjemahan multibahasa memudahkan penyandang tunarungu serta audiens lintas bahasa dalam menikmati konten video.

3. Bagi dunia pendidikan, aplikasi ini memudahkan produksi materi ajar berbasis video.

4. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, program ini menjadi contoh penerapan kecerdasan buatan secara lokal (on-device) pada aplikasi desktop.

5. Bagi masyarakat luas, MonoClip menjadi alternatif perangkat penyuntingan video yang terjangkau dibandingkan perangkat lunak berbayar.

1.4 Luaran

Luaran wajib PKM-KC minimal terdapat:

- Laporan Kemajuan;

- Laporan Akhir;

- Prototipe atau Produk Fungsional yang akan dihasilkan dengan batasan bahwa biaya untuk menghasilkan produk fisik maupun produk fungsional (jika direalisasikan dalam bentuk fisik) sesuai dengan pendanaan yang disetujui;

- Akun media sosial

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyuntingan Video Digital dan Kebutuhan Kreator Konten

Penyuntingan video digital merupakan proses manipulasi dan penataan potongan gambar bergerak untuk menghasilkan karya video yang utuh. Seiring dominasi konten video pada platform digital, kebutuhan akan perangkat penyuntingan yang cepat dan mudah digunakan semakin tinggi. Perangkat lunak yang umum digunakan saat ini, seperti Adobe Premiere Pro dan DaVinci Resolve, menyediakan fitur lengkap namun memerlukan spesifikasi perangkat yang tinggi, biaya lisensi yang mahal, serta keahlian khusus. Hal ini membuka peluang pengembangan aplikasi penyunting video yang lebih ringan, terjangkau, dan dilengkapi otomasi berbasis kecerdasan buatan.

2.2 Pengenalan Ucapan Otomatis (Automatic Speech Recognition) dan Model Whisper

Pengenalan ucapan otomatis (ASR) adalah teknologi yang mengubah sinyal suara menjadi teks. Whisper merupakan model ASR yang dikembangkan oleh OpenAI dan dilatih menggunakan data berlabel lemah berskala besar (sekitar 680.000 jam audio multibahasa), sehingga memiliki ketahanan (robustness) yang baik terhadap aksen, derau (noise), dan istilah teknis (Radford dkk., 2023). Whisper mendukung banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia, dan mampu menghasilkan transkripsi beserta penanda waktu (timestamp) yang dapat langsung dimanfaatkan sebagai takarir. MonoClip memanfaatkan Whisper untuk menghasilkan takarir secara otomatis dari audio video.

2.3 Penerjemahan Mesin Neural dan Arsitektur Transformer

Penerjemahan mesin neural (Neural Machine Translation/NMT) menerjemahkan teks antarbahasa menggunakan jaringan saraf tiruan. Arsitektur Transformer yang diperkenalkan oleh Vaswani dkk. (2017) menjadi fondasi utama NMT modern karena mekanisme self-attention-nya mampu menangkap konteks kalimat secara efektif. Proyek OPUS-MT menyediakan model-model terjemahan terbuka berbasis kerangka Marian untuk ratusan pasangan bahasa (Tiedemann dan Thottingal, 2020; Junczys-Dowmunt dkk., 2018). MonoClip menggunakan model OPUS-MT/MarianMT (Helsinki-NLP) untuk menerjemahkan takarir ke berbagai bahasa secara otomatis.

2.4 Pelacakan Objek pada Video dan Algoritme CSRT

Pelacakan objek (object tracking) adalah proses menentukan posisi suatu objek pada setiap frame video setelah objek tersebut ditandai pada frame awal. Algoritme Discriminative Correlation Filter with Channel and Spatial Reliability (CSRT) yang dikembangkan oleh Lukežič dkk. (2017) dan tersedia pada pustaka OpenCV (Bradski, 2000) dikenal memiliki akurasi tinggi dengan beban komputasi yang relatif ringan, sehingga cocok dijalankan pada perangkat tanpa GPU khusus. MonoClip memanfaatkan CSRT untuk melacak objek terpilih dan melakukan auto-zoom serta reframing secara otomatis.

2.5 Segmentasi dan Penghapusan Latar Belakang dengan U²-Net

Pengh	apusan latar belakang pada citra dan video pada dasarnya merupakan persoalan deteksi objek salient (salient object detection) atau segmentasi. Model U²-Net yang diperkenalkan oleh Qin dkk. (2020) menggunakan struktur bertingkat berbentuk U (nested U-structure) untuk menghasilkan peta segmentasi yang akurat dengan ukuran model yang relatif kecil. MonoClip menggunakan varian ringan U²-Net (u2netp) melalui pustaka rembg untuk memisahkan objek dari latar belakangnya tanpa memerlukan layar hijau.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Deskripsi Produk/Alat/Sistem

MonoClip adalah aplikasi penyunting video berbasis desktop dengan arsitektur tiga lapis. Lapisan pertama adalah antarmuka pengguna (frontend) yang dibangun menggunakan Tauri 2, React 19, dan TypeScript, menyediakan kanvas pratinjau dan lini masa (timeline) interaktif. Lapisan kedua adalah lapisan pemrosesan video berbasis bahasa Rust yang memanggil FFmpeg untuk operasi pemotongan, pengubahan ukuran, penggabungan, serta ekspor video. Lapisan ketiga adalah lapisan layanan kecerdasan buatan berbasis Python (FastAPI) yang menangani transkripsi, penerjemahan, pelacakan objek, dan penghapusan latar belakang. Fitur utama yang disediakan meliputi: (1) impor dan penataan media pada lini masa; (2) transkripsi otomatis dan takarir; (3) penyaringan kata kasar; (4) penerjemahan takarir multibahasa; (5) pelacakan objek dengan auto-zoom; (6) penghapusan latar belakang; (7) smart cut; serta (8) kontrol audio per-klip berupa volume, bisukan, dan efek fade.

3.2 Alur dan Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan program dilakukan melalui tahapan berikut: (1) studi literatur dan perencanaan struktural aplikasi; (2) pengumpulan kebutuhan melalui wawancara serta penyusunan user persona; (3) pembuatan purwarupa (prototype) antarmuka; (4) perencanaan fitur kecerdasan buatan; (5) pengembangan aplikasi pada sisi frontend dan backend; (6) pelatihan dan evaluasi model kecerdasan buatan; (7) integrasi antara frontend dan backend; (8) penggabungan fitur dan finalisasi aplikasi; (9) pengujian aplikasi secara menyeluruh; serta (10) penyusunan laporan dan dokumentasi proyek. Tahapan tersebut dirinci lebih lanjut pada jadwal kegiatan di Subbab 4.2.

3.3 Perancangan Produk/Alat/Sistem

Perancangan setiap fitur dirumuskan dalam bentuk alur pemrosesan (pipeline) sebagai berikut. Pada fitur transkripsi, audio diekstraksi dari video menggunakan FFmpeg, kemudian diproses oleh model Whisper untuk menghasilkan segmen takarir berikut penanda waktunya, lalu disaring dari kata kasar menggunakan penyaring berbasis ekspresi reguler (regex). Pada fitur penerjemahan, segmen takarir diterjemahkan menggunakan model OPUS-MT/MarianMT sesuai pasangan bahasa yang dipilih. Pada fitur pelacakan objek, pengguna menandai kotak pembatas (bounding box) objek pada frame awal, lalu algoritme CSRT melacak objek tersebut di setiap frame untuk melakukan crop dan zoom, dan hasilnya disandikan ulang (re-encode) ke format H.264. Pada fitur penghapusan latar belakang, setiap frame diproses oleh model U²-Net (u2netp) melalui pustaka rembg. Hasil akhir penyuntingan kemudian diekspor melalui FFmpeg dengan menerapkan operasi trim, resize, merge, penambahan takarir (drawtext), serta pengaturan audio per-klip.

3.4 Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan keandalan dan kinerja aplikasi. Akurasi transkripsi diukur menggunakan metrik Word Error Rate (WER), sedangkan kualitas terjemahan dievaluasi menggunakan metrik BLEU dan penilaian manual. Kinerja pelacakan objek diukur berdasarkan jumlah frame per detik (FPS) dan tingkat presisi (Intersection over Union/IoU). Kualitas penghapusan latar belakang dinilai secara visual, dan waktu render dari proses ekspor dicatat sebagai indikator efisiensi. Selain pengujian teknis, dilakukan pula uji kebergunaan (usability) menggunakan System Usability Scale (SUS) yang melibatkan kreator konten dan beta tester yang direkrut melalui media sosial. Pengujian juga mencakup uji fungsional dan uji ketahanan (stress testing) untuk memastikan aplikasi berjalan stabil.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 	Anggaran Biaya

| No | Jenis Pengeluaran | Sumber Dana | Besaran Dana (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bahan habis pakai (contoh: ATK, kertas, bahan, dan lain lain) maksimum 60% dari jumlah dana yang diusulkan | Belmawa | 4.000.000 |
|  |  | Perguruan Tinggi | 0 |
|  |  | Instansi Lain (Jika ada) | 0 |
| 2 | Sewa dan jasa (sewa/jasa alat; jasa pembuatan produk pihak ketiga, dan lain lain), maksimum 15% dari jumlah dana yang diusulkan | Belmawa | 1.000.000 |
|  |  | Perguruan Tinggi | 0 |
|  |  | Instansi Lain (Jika ada) | 0 |
| 3 | Transportasi lokal maksimum 30% dari jumlah dana yang diusulkan | Belmawa | 1.100.000 |
|  |  | Perguruan Tinggi | 0 |
|  |  | Instansi Lain (Jika ada) | 0 |
| 4 | Lain-lain (contoh: biaya komunikasi, biaya bayar akses publikasi, biaya adsense media sosial, dan lain lain) maksimum 15% dari jumlah dana yang diusulkan | Belmawa | 0 |
|  |  | Perguruan Tinggi | 1.000.000 |
|  |  | Instansi Lain (Jika ada) | 0 |
| Jumlah |  |  | 7.100.000 |
| Rekap Sumber Dana |  | Belmawa | 6.100.000 |
|  |  | Perguruan Tinggi | 1.000.000 |
|  |  | Instansi Lain (Jika ada) | 0 |
|  |  | Jumlah | 7.100.000 |

Tabel 4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

NOTE:

- Sumber dana “Belmawa” WAJIB ada dengan total rekap dana min 6 s/d max 8 Jt.

- Sumber dana “Perguruan Tinggi” WAJIB ada dengan total rekap dana min 100 rb s/d max 2 Jt.

- Sumber Instansi Lain TIDAK WAJIB (dapat diisi 0), namun jangan dihilangkan kolom/kalimatnya

Rekomendasi besarnya pengalokasian dan penggunaan dana PKM-KC dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan adalah antara Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) s.d. Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ditambah dengan dana pendamping dari internal PT yang bersifat wajib maksimum Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari mitra/sponsor lainnya maksimum Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan komposisi minimum 80% untuk operasional dan maksimum 20% untuk administrasi. Khusus untuk biaya perjalanan PKM-KC hendaknya dilakukan seefisien dan seminimal mungkin (at cost). Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan tim pengusul harus memuat alokasi dana publikasi dan/atau promosi kegiatan PKM di media sosial.

Rekomendasi pengalokasian dan penggunaan dana adalah sebagai berikut:

1. Rujukan publikasi ilmiah utama yang harus didapatkan secara berbayar.

2. Biaya sewa/jasa penggunaan software atau program yang mendukung pengujian produk yang akan dihasilkan

3. Pembelian bahan-bahan pembuatan produk/prototipe

4. Kertas tidak lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan

5. Transport lokal jika diperlukan diusahakan seminimal mungkin. maksimum 30% dari dana yang diajukan

6. Biaya publikasi dan/atau promosi kegiatan di media sosial (medsos) maksimal Rp500.000,00.

7. Sewa laboratorium/peralatan laboratorium lainnya (jika sifatnya wajib agar besarannya tidak melebihi Rp1.000.000,00).

Adapun item biaya yang TIDAK diperkenankan diusulkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB):

1. Honorarium, konsumsi, hadiah dan sejenisnya untuk tim, dosen pendamping, narasumber, pemateri, atau sejenisnya

2. Sewa komputer PC, laptop, printer, ponsel, kamera, kamera genggam, tempat/ruangan/aula atau sejenis

3. Pembelian alat/bahan lebih dari Rp1.000.000,00 per item

4. Pembelian penyimpanan data (flashdisk, harddisk dan sebagainya)

5. Pembelian kuota internet lebih dari Rp100.000,00 per bulan per tim

6. Durasi sewa lisensi atau sejenisnya yang melebihi 6 bulan

7. Penyusunan, penggandaan dan/atau penjilidan laporan kemajuan, laporan akhir (kecuali PTS, atau PTN yang mewajibkan hardcopy)

8. Biaya seminar dan/atau publikasi hasil PKM di jurnal ilmiah

4.2 	Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

| No | Jenis Kegiatan | Bulan |  |  |  | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Perencanaan struktural aplikasi |  |  |  |  | Marco Linardi |
| 2 | Data gathering, interview, dan user persona |  |  |  |  | Villyan Sutanto |
| 3 | Membuat prototype aplikasi |  |  |  |  | Johanes Cedrick |
| 4 | Perencanaan fitur AI aplikasi |  |  |  |  | Villyan Sutanto |
| 5 | Pengembangan aplikasi |  |  |  |  | Marco Linardi |
| 6 | Training model AI |  |  |  |  | Villyan Sutanto |
| 7 | Evaluasi model AI |  |  |  |  | Johanes Cedrick |
| 8 | Pembuatan UI dan UX aplikasi |  |  |  |  | Marco Linardi |
| 9 | Integrasi Front End dan Back End |  |  |  |  | Marco Linardi |
| 10 | Merging fitur dan finalisasi aplikasi |  |  |  |  | Johanes Cedrick |
| 11 | Evaluasi aplikasi |  |  |  |  | Marco Linardi |
| 12 | Pembuatan laporan akhir |  |  |  |  | Villyan Sutanto |
| 13 | Dokumentasi project |  |  |  |  | Johanes Cedrick |

NOTE: Jadwal kegiatan disesuaikan dengan tahapan pekerjaan/kegiatan dan dibatasi selama 3 (tiga) bulan sampai 4 (empat) bulan. Jadwal disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan serta sesuai dengan format pada Lampiran 1.

DAFTAR PUSTAKA

Bradski, G. (2000) ‘The OpenCV Library’, Dr. Dobb’s Journal of Software Tools, 25(11), pp. 120–125.

Junczys-Dowmunt, M., Grundkiewicz, R., Dwojak, T., Hoang, H., Heafield, K., Neckermann, T., Seide, F., Germann, U., Aji, A.F., Bogoychev, N., Martins, A.F.T. dan Birch, A. (2018) ‘Marian: fast neural machine translation in C++’, Proceedings of ACL 2018, System Demonstrations, pp. 116–121.

Lukežič, A., Vojíř, T., Čehovin Zajc, L., Matas, J. dan Kristan, M. (2017) ‘Discriminative correlation filter with channel and spatial reliability’, Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 6309–6318.

Qin, X., Zhang, Z., Huang, C., Dehghan, M., Zaiane, O.R. dan Jagersand, M. (2020) ‘U²-Net: going deeper with nested U-structure for salient object detection’, Pattern Recognition, 106, 107404.

Radford, A., Kim, J.W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C. dan Sutskever, I. (2023) ‘Robust speech recognition via large-scale weak supervision’, Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML), pp. 28492–28518.

Tiedemann, J. dan Thottingal, S. (2020) ‘OPUS-MT – building open translation services for the world’, Proceedings of the 22nd Annual Conference of the European Association for Machine Translation (EAMT), pp. 479–480.

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A.N., Kaiser, Ł. dan Polosukhin, I. (2017) ‘Attention is all you need’, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 30, pp. 5998–6008.

We Are Social dan Meltwater (2024) Digital 2024: Global Overview Report. Tersedia pada: https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report (Diakses: 1 Juni 2026).

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping

Biodata Ketua

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Marco Linardi |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki / Perempuan |
| 3 | Program Studi | Computer Science and Mathematics |
| 4 | NIM | 2702223046 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Jakarta, 10 Februari 2005 |
| 6 | Alamat Email | marco.linardi@binus.ac.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085880458511 |

- Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

| No | Jenis Kegiatan | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIMMAT Birthday | Ketua Acara | 2024 |
| 2 | Lecturer At BINUS University | Laboratory Assistant | 2024-sekarang |
| 3 |  |  |  |

- Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No. | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Peserta ICPC | ICPC Foundation | 2025 |
| 2 | Qualified Test Porgresif Assistant | Software Laboraty Center BINUS | 2025 |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan PKM-KC.

Jakarta, tanggal–bulan -2026

Ketua Tim

Tanda tangan (asli TT basah*)

(Marco Linardi)

NIM: 2702223046

Biodata Anggota 1

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Johanes Cedrick Wijaya |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| 3 | Program Studi | Computer Science and Mathematics |
| 4 | NIM | 2702213801 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Jakarta, 11 Agustus 2005 |
| 6 | Alamat Email | johanes.wijaya002@binus.ac.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 081807356168 |

- Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

| No | Jenis Kegiatan | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Analysis Infographic Competition | Panitia | BINUS, 30 Juli 2024 |
| 2 | Mathematics and Statistics Competition | Panitia | BINUS, September2025 |
| 3 | Mentor Beasiswa SASC | Mentor | BINUS, Februari-Juli 2025 (Semester Genap) |
| 4 | Tutor Beasiswa SASC | Tutor | BINUS, September-Januari 2025 (Semester Ganjil) |

- Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No. | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duta Organisatoris | SMA BPK Penabur Bogor | 2023 |
| 2 | Bronze Award Final HKIMO | Hong Kong International Mathematical Olympiad | 2018 |
| 3 | Bronze Award Heat TIMO | Thailand International Mathematical Olympiad | 2018-2019 |
| 4 | Bronze Award Heat SEAMO | Southeast Asian Mathematical Olympiad | 2018 |
| 5 | Master of Data Analysis V (Juara 5) Data Analysis Competition 2025 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | 2025 |
| 6 | NVIDIA Fundamentals of Deep Learning | NVIDIA | 2025 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan PKM-KC.

Jakarta, tanggal–bulan-2026

Anggota Tim 1

Tanda tangan (asli TT basah*)

(Johanes Cedrick Wijaya)

NIM: 2702213801

Biodata Anggota 2

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Villyan Sutanto |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki / Perempuan |
| 3 | Program Studi | Computer Science and Mathematics |
| 4 | NIM | 2702291311 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Jakarta, 20 Januari 2005 |
| 6 | Alamat Email | villyan.sutanto@binus.ac.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 081901012001 |

- Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

| No | Jenis Kegiatan | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KMK Adventure 2024 | Sekretaris | Juni 2024, Universitas Bina Nusantara @Kemanggisan |
| 2 | Freshmen Leader First Year Program BINUSIAN (FL FYP B28) | Mentor | Agustus 2024, Universitas Bina Nusantara @Kemanggisan |
| 3 | Freshmen Partner First Year Program BINUSIAN (FP FYP B28) | Mentor | September 2024 – Februari 2025, Universitas Bina Nusantara @Kemanggisan |
| 4 | Dewan Pengurus Inti Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) BINUS University | Sekretaris | Februari 2025 – Februari 2026, Universitas Bina Nusantara @Kemanggisan |

- Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No. | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sekretaris Keluarga Mahasiswa Katolik Kampus Kemanggisan Periode 2025-2026 | Binus University | 2026 |
| 2 | NVIDIA Fundamentals of Deep Learning | NVIDIA | 2025 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan PKM-KC.

Kota, tanggal–bulan-2026

Anggota Tim 2

Tanda tangan (asli TT basah*)

(Villyan Sutanto)

2702291311

Biodata Dosen Pendamping

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki / Perempuan |
| 3 | Program Studi |  |
| 4 | NIP/NUPTK |  |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir |  |
| 6 | Alamat Email |  |
| 7 | Nomor Telepon/HP |  |

- Riwayat Pendidikan

| No | Jenjang | Bidang Ilmu | Institusi | Tahun Lulus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sarjana (S1) |  |  |  |
| 2 | Magister (S2) |  |  |  |
| 3 | Doktor (S3) |  |  |  |

- Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

| No | Nama Mata Kuliah | Wajib/Pilihan | sks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Penelitian

| No | Judul Penelitian | Penyandang Dana | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

KPengabdian Kepada Masyarakat

| No | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Penyandang Dana | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan PKM-KC.

Kota, tanggal–bulan-2026

Dosen Pendamping

TTD asli basah dan scan

(Nama Lengkap)

NUPTK:

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

| No, | Jenis Pengeluaran | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belanja Bahan (maks. 60%) |  |  |  |
|  | Langganan Claude (Claude Pro) untuk Asistensi Pengembangan Aplikasi | 4 | 300.000 / bulan | 1.200.000 |
|  | Langganan Layanan Editor Video Pembanding untuk Riset & Benchmarking (CapCut Pro, Descript, dsb.) | 4 | 200.000 / bulan | 800.000 |
|  | Cloud GPU untuk Pelatihan & Evaluasi Model AI (Google Colab Pro/RunPod) | 4 | 250.000 / bulan | 1.000.000 |
|  | Cloud Storage untuk Dataset & Model AI (AWS/GCP) | 4 | 150.000 / bulan | 600.000 |
|  | ATK, Kertas, dan Bahan Habis Pakai Pendukung | 1 | 400.000 / paket | 400.000 |
| SUBTOTAL |  |  | - | 4.000.000 |
| 2 | Belanja Sewa (maks. 15%) |  |  |  |
|  | Cloud Server (VPS) untuk Pengujian & Demo Backend | 4 | 150.000 / bulan | 600.000 |
|  | Domain & SSL untuk Situs Proyek dan Distribusi Aplikasi | 1 | 400.000 / tahun | 400.000 |
| SUBTOTAL |  |  | - | 1.000.000 |
| 3 | Perjalanan lokal (maks. 30 %) |  |  |  |
|  | Transportasi Pengujian dan Uji Coba ke Pengguna/Beta Tester | 12 | 50.000 / kunjungan | 600.000 |
|  | Transportasi Rapat Koordinasi dan Pendampingan Dosen | 10 | 50.000 / orang | 500.000 |
| SUBTOTAL |  |  | - | 1.100.000 |
| 4 | Lain-lain (maks. 15 %) |  |  |  |
|  | Penggandaan Laporan Kemajuan & Laporan Akhir | 1 | 250.000 / paket | 250.000 |
|  | Paid Ads Media Sosial (Sosialisasi & Rekrutmen Beta Tester) | 1 | 250.000 / kampanye | 250.000 |
|  | Biaya Akses Publikasi Ilmiah dan Referensi Berbayar | 1 | 250.000 / paket | 250.000 |
|  | Biaya Komunikasi dan Kuota Internet Tim | 1 | 250.000 / paket | 250.000 |
| SUBTOTAL |  |  | - | 1.000.000 |
| GRAND TOTAL |  |  | - | 7.100.000 |
| GRAND TOTAL (Terbilang Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah) |  |  |  |  |

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

| No | Nama/NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam/ minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marco Linardi (2702223046) | Computer Science and Mathematics | Rekayasa Perangkat Lunak | 14 jam/ minggu | - Manajemen Proyek: Bertindak sebagai ketua pengusul (opsional sesuai pembagian tim) dan mengoordinasikan jalannya proyek secara keseluruhan. - Penembangan Aplikasi (App Development): Merancang arsitektur sistem aplikasi meliputi UI/UX, Front-end, dan Back-end. - Integrasi Sistem: Mengintegrasikan seluruh model AI, seperti Speech-to-Text, Translation, dan AI Tracking ke dalam pipeline aplikasi agar dapat berjalan secara terintegrasi. - Pengujian dan Validasi: Melakukan software testing, debugging, dan stress testing untuk memastikan aplikasi berjalan stabil, bebas bug, dan siap digunakan. |
| 2 | Johanes Cedrick Wijaya (2702213801) | Computer Science and Mathematics | Kecerdasan Buatan (NLP) | 12 jam/ minggu | - Pengembangan Speech-to-Text: Melakukan riset, pelatihan, dan implementasi model Natural Language Processing (NLP) untuk mengubah audio menjadi teks dengan tingkat akurasi tinggi. - Pengembangan Translation: Membangun dan mengoptimalkan sistem penerjemah otomatis guna mendukung fitur multibahasa pada video. - Optimasi AI: Melakukan evaluasi performa menggunakan metrik akurasi, seperti Word Error Rate (WER), serta mengoptimalkan latensi agar pemrosesan bahasa dapat berjalan secara efisien dalam mode real-time maupun near real-time. |
| 3 | Villyan Sutanto (2702291311) | Computer Science and Mathematics | Kecerdasan Buatan (Computer Vision) | 12 jam/ minggu | - Pengembangan AI Tracking: Melakukan riset, pelatihan, dan implementasi model Computer Vision untuk pengenalan dan pelacakan objek pada sistem video. - Pengembangan Auto-Sensor: Membangun algoritma yang mampu mendeteksi, menyeleksi, dan mengikuti pergerakan objek tertentu secara otomatis di dalam frame video. - Optimasi Visual: Menguji performa model berdasarkan FPS dan tingkat presisi (mAP) pada berbagai resolusi video, serta memastikan model cukup ringan untuk dijalankan dalam aplikasi editor video. |

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| Nama Ketua Tim | : | Marco Linardi |
| --- | --- | --- |
| Nomor Induk Mahasiswa | : | 2702223046 |
| Program Studi | : | Computer Science and Mathematics |
| Nama Dosen Pendamping | : |  |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Bina Nusantara |
| Judul Proposal PKM | : | MonoClip: Aplikasi Penyuntingan Video Berbasis Kecerdasan Buatan dengan Transkripsi, Penerjemahan Multibahasa, dan Pelacakan Objek Otomatis untuk Mendukung Produktivitas Kreator Konten |

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul yang diusulkan untuk tahun anggaran adalah:

- Asli karya mahasiswa dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain

- Penggunaan kecerdasan buatan/Artificial Intelligence (AI) mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Panduan GenAI Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (https://s.id/PanduanGenAI)

Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar – benarnya.

Kota, Tanggal–Bulan- 2026

Yang menyatakan,

Meterai senilai Rp. 10.000

Tanda tangan (asli TT basah*)

(Nama Lengkap)

NIM.

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan

Diisi dengan desain atau penjabaran lebih detail terkait teknologi yang dikembangkan, dapat berupa gambar atau uraian

Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal

(Turtitin, iThenticate atau yang lainnya) dengan indeks similaritas maksimum 25% dengan indeks similaritas 25%, dan melampirkan hasil Uji Similaritas bagian inti artikel (pendahuluan sampai dengan daftar pustaka).